ERP系统业财一体化调研与开发指导报告（修订版）

编制日期：2026年2月28日
适用项目：erp-4 轻量级ERP系统
技术栈：FastAPI + Tortoise ORM + Vue 3 + Tailwind CSS


════════════════════════════════════════
第一部分：调研概述
════════════════════════════════════════

一、调研背景

当前项目是一个轻量级ERP系统（erp-4），已实现销售、采购、库存、物流、寄售等核心业务模块，但财务会计板块严重不足。系统目前仅有基础的收款（Payment）模型和简单的应收管理，缺乏完整的会计科目体系、凭证管理、账簿、财务报表、期末处理等专业财务功能。

新需求来自金蝶云星空ERP的实际使用经验，要求实现完整的业财一体化，包括：
- 财务会计模块：总账（凭证、账簿、报表、期末处理）、发票管理、应收管理、应付管理
- 供应链模块：销售出库单→凭证、采购入库单→凭证、单据套打
- 多账套支持：启领和链赛两个公司需要数据隔离

二、调研对象

1. 金蝶云星空（Kingdee Cloud Cosmic）—— 云端SOA+BOS架构
2. 用友U8+/YonSuite —— U8为C/S架构，YonSuite为云原生微服务架构

三、需求全文复述（确保无遗漏）

根据需求图，完整需求如下：

【财务会计模块】
1. 总账
   1.1 凭证管理：凭证录入、凭证查询（所有单据生成的凭证可在这里查询）、凭证审核、凭证过账
   1.2 凭证套打：能够批量导出录入的凭证（PDF版），每张凭证规格 24*14cm
   1.3 账簿：总分类账、明细分类账（都是依据已录入的凭证来得出数据）
   1.4 财务报表：科目余额表、报表（资产负债表、利润表）
   1.5 期末处理：结转损益、总账期末结账

2. 发票管理
   2.1 增值税专用发票列表
   2.2 增值税普通发票列表
   说明：商务根据应收单列表推送开票明细到这里，财务开票后审单，期末操作自动获取成本（不含税金额），然后生成凭证

3. 应收管理
   3.1 应收单列表：从销售单下推得出，出纳确认收款/退款后，推送出收款单到收款单列表/退款单到收款退款单列表
   3.2 收款单列表：已确认收款的单才会推送到收款单列表，期末财务操作生成凭证
   3.3 收款退款单列表：已确认退款的单才会推送到这里，期末财务操作生成凭证
   3.4 应收核销单列表：勾了预收款的订单推送到这里，期末财务操作生成凭证进行核销

4. 应付管理
   4.1 应付单列表：从采购单下推得出，出纳确认付款/退款后，推送出付款单到付款单列表/退款单到付款退款单列表
   4.2 付款单列表：已确认付款的单才会推送到付款单列表，期末财务操作生成凭证
   4.3 付款退款单列表：已确认退款的单才会推送到这里，期末财务操作生成凭证

【供应链模块】
1. 销售订单
   1.1 销售出库单列表：生成销售出库凭证，凭证金额是按成本金额，不是销售金额
   1.2 销售出库单套打：能够批量导出销售出库单（PDF版），每张规格 24*14cm
   1.3 应收单列表（与财务模块应收管理联通）

2. 采购订单
   2.1 采购入库单列表：生成采购入库凭证
   2.2 采购入库单套打：能够批量导出采购入库单（PDF版），每张规格 24*14cm
   2.3 应付单列表（与财务模块应付管理联通）

【全局注意事项】
注1：所有能够生成凭证的单据，生成凭证后，在列表中能查看到对应的凭证字和凭证号
注2：启领和链赛是两个不同的账套，所有单据及生成的凭证需区分成两个公司


════════════════════════════════════════
第二部分：金蝶云星空方案调研
════════════════════════════════════════

一、总账模块

1.1 凭证管理

金蝶云星空的凭证生命周期：凭证录入 → 凭证保存 → 凭证审核 → 凭证过账 → (反过账 → 反审核 → 修改)

凭证来源有三种：
- 手工录入：用户在总账模块直接新建凭证
- 业务单据自动生成：通过"凭证模板"从应收单、应付单、出入库单等自动生成
- 期末自动生成：如结转损益凭证

凭证编号规则：按"凭证字 + 期间内顺序号"编号，凭证字包括记、收、付、转（可自定义），编号在同一账簿同一期间内连续递增。

核心审核规则：
- 制单人与审核人不能相同（内控要求）
- 审核前校验：借贷平衡、科目有效性、期间开放性
- 过账后凭证不可修改，需先反过账再反审核

1.2 科目体系

采用树形科目体系，遵循中国会计准则的4-2-2-2编码体系：
- 一级科目（4位）：如1001库存现金
- 二级科目（6位）：如100101人民币现金
- 三级科目（8位）：如10010101总部人民币现金

核心亮点——灵活核算维度：科目可挂载多个核算维度（客户、供应商、部门等），一条凭证分录可同时携带科目+多个核算维度值。

1.3 账簿

金蝶的账簿数据不是独立存储的表，而是从凭证分录实时汇总生成。同时维护科目余额汇总表（t_gl_balance）加速查询。

总分类账 = 按科目+期间汇总科目余额表数据
明细分类账 = 按科目筛选已过账的凭证分录，按时间排序

余额更新时机：凭证过账时更新，反过账时反向更新，期末结账时将期末余额复制为下期期初余额。

1.4 财务报表

科目余额表直接从余额汇总表查询。
资产负债表和利润表采用"报表模板+取数公式"方式，如：
- 货币资金 = ACCT("1001","1002").EndBalance
- 营业收入 = ACCT("6001").YtdCredit - ACCT("6001").YtdDebit

1.5 期末处理

结转损益：将所有损益类科目余额结转至"本年利润"（4103），结转后损益科目余额归零。
期末结账：校验所有凭证已过账、损益已结转，然后将期末余额复制为下期期初余额，锁定本期。

二、发票管理

金蝶通过单据下推机制建立发票与业务单据的关联：
- 销售发票：应收单 → 销售发票
- 采购发票：应付单 → 采购发票

关键流程：商务推送开票明细 → 财务审单 → 期末获取成本（不含税金额）→ 生成凭证。

三、应收管理

业务流转链：销售订单 → 应收单 → (出纳确认收款) → 收款单
核销机制：支持部分核销（一张应收单可被多笔收款分次核销，多对多关系）。
凭证生成时机：期末批量操作，非实时生成。

四、应付管理

业务流转链：采购订单 → 应付单 → (出纳确认付款) → 付款单
凭证生成时机：期末批量操作。

五、供应链集成

销售出库凭证（按成本金额）：借 主营业务成本，贷 库存商品
采购入库凭证：借 库存商品，贷 应付账款

六、多账套管理

金蝶采用逻辑隔离方案：所有数据在同一数据库，通过核算组织ID字段隔离，查询时自动过滤。


════════════════════════════════════════
第三部分：用友ERP方案调研
════════════════════════════════════════

一、总账模块

用友U8凭证处理流程：填制凭证 → 审核凭证 → 记账（过账） → 查询/打印。与金蝶相同，制单与审核分离。

科目编码采用4-2-2-2体系，总编码最长10位。

总账表(gl_accsum)按"科目+期间"维度汇总。明细账直接来自凭证分录表中已记账的数据。

财务报表使用UFO报表工具通过公式取数。

二、发票管理

用友支持两种模式：简单模式（发票直接生成凭证）和完整模式（销售管理+应收管理+发票管理+总账）。

三、应收应付管理

用友的应收应付共用底层表，通过单据类型区分。受控科目（如应收账款1122）只允许应收模块制单。
预收冲应收通过"转账"操作实现。
凭证生成方式：可选即时生成或期末批量生成。

四、多账套管理

用友U8采用物理隔离（一个账套一个数据库），YonSuite采用逻辑隔离（多租户）。

五、金蝶与用友对比总结

共同点：凭证生命周期一致、4-2-2-2科目编码、都通过存货核算连接供应链与财务。
主要差异：金蝶核算维度更灵活，用友U8物理隔离账套，金蝶扩展性更强。


════════════════════════════════════════
第四部分：现状与需求差距分析
════════════════════════════════════════

一、当前系统已有的财务相关功能

经代码核查，以下是实际存在的功能（注意：AI_CONTEXT.md中提到的Voucher模型和vouchers.py路由实际上不存在，是规划内容）：

1. Payment模型（backend/app/models/payment.py）：
   收款单号payment_no、客户customer、关联订单order、金额amount、收款方式payment_method、来源source(CREDIT/CASH)、是否确认is_confirmed、确认人confirmed_by

2. PaymentOrder模型：收款与订单的多对多关联

3. Customer.balance：应收余额字段，订单创建时累加，收款时扣减

4. PaymentMethod / DisbursementMethod：收款方式和付款方式的可配置列表

5. finance.py路由（17个接口）：
   - 所有订单查询（财务视角）
   - 未结清订单查询
   - 收款创建（自动分配到多张订单）
   - 收款确认（出纳操作）
   - 收款列表
   - 客户对账单
   - 出入库日志查询

6. PurchaseOrder模型：采购全流程（下单→审核→付款→收货→退货），已有tax_rate、tax_inclusive_price、tax_exclusive_price等税务相关字段

7. FinanceView.vue现有Tab结构：
   订单明细 | 欠款明细 | 应收管理(收款记录) | 应付管理(采购付款) | 出入库日志 | 返利管理

8. 权限体系中已有：finance（财务查看）、finance_confirm（确认收款）、purchase_pay（采购付款）

二、需要全新开发的功能

2.1 会计基础设施（最高优先级）
- Organization（组织/公司表）：支持启领和链赛两个账套
- AccountSubject（会计科目表）：4-2-2-2编码，科目类别、余额方向、核算维度
- AccountingPeriod（会计期间表）：年度+月份管理，结账状态控制

2.2 总账核心
- Voucher + VoucherEntry（凭证主表+分录表）：完整生命周期管理
- AccountBalance（科目余额表）：期初/期末余额、本期/本年累计发生额
- 凭证录入（手动）、查询、审核/反审核、过账/反过账
- 凭证套打（PDF 24*14cm）
- 总分类账、明细分类账查询
- 科目余额表、资产负债表、利润表
- 结转损益、期末结账/反结账

2.3 应收管理（全新体系，替代现有简单收款）
- Receivable（应收单）：从销售订单下推生成
- ReceiptNote（收款单）：出纳确认收款后从应收单推送
- ReceiptRefundNote（收款退款单）：确认退款后推送
- ReceivableWriteOff（应收核销单）：预收款核销
- 凭证生成：期末财务操作批量生成

2.4 应付管理（全新模块）
- Payable（应付单）：从采购订单下推生成
- PaymentNote（付款单）：出纳确认付款后推送
- PaymentRefundNote（付款退款单）
- 凭证生成：期末财务操作批量生成

2.5 发票管理
- Invoice + InvoiceEntry（发票主表+明细）
- 增值税专用发票和普通发票列表
- 从应收单推送开票明细，审单后期末生成凭证

2.6 供应链出入库单据
- StockOutDocument（销售出库单）：从销售订单生成，出库凭证按成本金额
- StockInDocument（采购入库单）：从采购订单生成，入库凭证
- PDF套打（24*14cm）

三、需要改造的现有功能

3.1 所有现有业务表需增加 company_id 字段
涉及：orders, purchase_orders, payments, customers, suppliers, warehouse_stocks 等全部表
迁移策略：ALTER TABLE ADD COLUMN company_id INT NULL; 然后通过迁移脚本将现有数据批量赋值为默认公司ID

3.2 现有Payment系统向新ReceiptNote系统迁移
方案：保留现有Payment模型和接口不动（保持向后兼容），新建ReceiptNote体系用于新的应收管理流程。在前端逐步将"应收管理"Tab切换为新界面，旧的"收款记录"Tab保留一段过渡期。

3.3 Customer.balance联动机制调整
现状：订单创建时直接增加balance，收款时直接扣减balance
改造：新应收体系中，balance应由应收单/核销记录驱动，而非直接由订单驱动。但过渡期内两套机制并存，新应收单创建时不重复操作balance。

3.4 FinanceView.vue Tab结构改造
方案：保留现有Tab + 新增Tab，结构为：
  订单明细 | 欠款明细 | 应收管理(新) | 应付管理(新) | 凭证管理 | 账簿报表 | 发票管理 | 期末处理 | 出入库日志 | 返利管理
对于Tab数量过多的问题，可以将其分组：
  - 业务Tab组：订单明细、欠款明细、出入库日志、返利管理
  - 财务Tab组：凭证管理、科目管理、账簿报表、期间管理、期末处理
  - 应收应付组：应收管理、应付管理、发票管理
或者考虑将财务会计部分独立为新的路由页面 /accounting。

四、开发优先级建议

第一阶段（基础设施）：组织管理 → 会计科目 → 会计期间
第二阶段（凭证核心）：凭证CRUD → 审核过账 → 科目余额表 → 账簿
第三阶段（应收应付）：应收单+收款单 → 应付单+付款单
第四阶段（供应链单据）：销售出库单+应收单联合生成 → 采购入库单+应付单联合生成
第五阶段（期末与凭证生成）：期末批量生成凭证 → 结转损益 → 期末结账
第六阶段（报表与套打）：资产负债表+利润表 → PDF套打
第七阶段（发票管理）：发票录入审单 → 期末凭证生成

五、关键技术挑战

1. 科目余额表的并发更新：过账时需要行锁（select_for_update）防止余额不一致
2. 凭证号的并发唯一性：同一期间内递增需要数据库锁
3. 期末结账的原子性：必须在事务中完成，校验多个前置条件
4. PDF中文渲染：reportlab需要配置中文字体
5. 大量历史数据的company_id回填
6. 新旧财务流程的平滑过渡


════════════════════════════════════════
第五部分：分步开发指导
════════════════════════════════════════

【核心流程说明——凭证生成时机】

根据需求文档，凭证的生成时机如下：
- 收款单、收款退款单、应收核销单 → 期末由财务人员操作批量生成凭证
- 付款单、付款退款单 → 期末由财务人员操作批量生成凭证
- 销售出库单 → 确认时立即生成出库凭证（成本凭证）
- 采购入库单 → 确认时立即生成入库凭证
- 发票 → 期末操作自动获取成本，然后生成凭证
- 凭证录入 → 支持手动录入

也就是说：大多数应收应付相关的凭证在期末批量生成，而出入库凭证在确认时即时生成。


────────────────────────────────────────
步骤1：组织管理（多账套基础）
────────────────────────────────────────

【目标】支持"启领"和"链赛"两个公司的数据隔离

【Claude Code提示词】

请在erp-4项目中实现组织管理功能。具体要求：

1. 后端：
- 在 backend/app/models/ 下新建 organization.py，创建 Organization 模型：
  字段：id(PK), code(唯一,如"QL"/"LS"), name(如"启领"/"链赛"), short_name, is_active(默认True), created_at
  表名：organizations
- 在 backend/app/routers/ 下新建 organizations.py，实现CRUD接口：
  GET /api/organizations 获取列表
  POST /api/organizations 创建组织（仅admin）
  PUT /api/organizations/{id} 更新（仅admin）
- 在 backend/app/models/__init__.py 中注册新模型
- 在 backend/main.py 的 routers 导入中注册新路由
- 在 migrations.py 中添加建表DDL和默认数据（插入两条：code="QL" name="启领", code="LS" name="链赛"）
- 在所有现有业务表上添加 company_id 字段，通过 ALTER TABLE ADD COLUMN IF NOT EXISTS company_id INT NULL
  涉及的表：orders, order_items, purchase_orders, purchase_order_items, payments, payment_orders, customers, suppliers, warehouses, warehouse_stocks, stock_logs, shipments, shipment_items, rebate_logs, sn_codes
- 添加迁移脚本：UPDATE orders SET company_id = 1 WHERE company_id IS NULL（将所有历史数据归入默认公司）

2. 后端中间件/依赖：
- 新建 backend/app/auth/company.py，创建 get_current_company 依赖函数：
  从请求头 X-Company-Id 读取当前公司ID
  如果没有传递，使用用户默认公司或第一个公司
  返回 Organization 对象
- 创建 CompanyFilterMixin 或辅助函数，为后续路由提供公司过滤能力

3. 前端：
- 在系统设置页面（SettingsView.vue）中增加"组织管理"Tab
- 显示组织列表，支持新增和编辑
- 在App.vue的顶部导航区域增加"当前组织"切换器（下拉选择框）
- 选择组织后存入 localStorage('erp_company_id') 和 Pinia store（新建 stores/company.js）
- 在 api/index.js 的 axios 请求拦截器中自动携带 X-Company-Id 请求头
- 在 frontend/src/utils/constants.js 的 allPermissions 中暂不需要新增权限（组织管理复用admin角色权限）

4. 注意事项：
- 遵循项目现有代码风格（Tortoise ORM模型、FastAPI路由、Vue 3组合式API、Tailwind CSS）
- company_id字段当前阶段不强制（NULL允许），后续步骤逐步启用过滤
- 只有admin角色可以管理组织

【前端效果】
- 系统设置页面新增"组织管理"标签页，展示组织列表表格（代码、名称、状态）
- App.vue顶部导航或侧边栏出现组织切换下拉框
- 切换组织后页面数据自动刷新

【后端要点】
- Organization模型简单直接
- get_current_company依赖从请求头解析公司ID
- 迁移脚本先建表、插入默认数据、再给现有表加字段并回填

【验证方法】
1. 登录系统，进入系统设置→组织管理
2. 确认看到"启领"和"链赛"两个默认组织
3. 切换组织，确认显示名称正确
4. 打开浏览器开发者工具Network面板，确认API请求携带了X-Company-Id头
5. 检查数据库，确认历史数据的company_id已回填


────────────────────────────────────────
步骤2：会计科目管理
────────────────────────────────────────

【目标】建立4-2-2-2编码的会计科目体系

【Claude Code提示词】

请在erp-4项目中实现会计科目管理功能。具体要求：

1. 后端模型（backend/app/models/accounting.py 新建文件）：
- AccountSubject 模型，字段：
  id(PK), company_id(FK->Organization), code(科目编码如"1001"), name(科目名称), 
  full_name(含上级全名如"应交税费/应交增值税/销项税额"), 
  parent_id(上级科目ID,自引用FK->self,可空), level(层级1-4),
  category(类别,CharField: asset资产/liability负债/equity权益/cost成本/profit_loss损益),
  balance_direction(余额方向,CharField: debit借/credit贷), 
  is_leaf(是否末级科目,bool默认True),
  aux_customer(客户辅助核算,bool默认False), 
  aux_supplier(供应商辅助核算,bool默认False),
  is_active(启用状态,bool默认True), sort_order(排序,IntField默认0), 
  created_at(auto_now_add)
  表名：account_subjects
  唯一约束：(company_id, code)
  
  【重要】科目分类说明：
  - asset（资产类）：1xxx，如库存现金、银行存款、应收账款、库存商品
  - liability（负债类）：2xxx，如应付账款、预收账款、应交税费
  - equity（权益类）：3xxx/4xxx，如实收资本、本年利润、利润分配
  - cost（成本类）：5001生产成本、5101制造费用——这些不参与期末结转
  - profit_loss（损益类）：6xxx以及5401主营业务成本——这些期末需要结转到本年利润
  注意：5401主营业务成本虽然编码以5开头，但它是损益性质的科目，期末必须结转，所以归入profit_loss类别

2. 后端路由（backend/app/routers/account_subjects.py 新建文件）：
- GET /api/account-subjects 获取科目列表（支持company_id筛选，返回平铺列表，前端构建树）
- POST /api/account-subjects 创建科目
- PUT /api/account-subjects/{id} 更新科目（编码不可改）
- POST /api/account-subjects/init-default 初始化默认科目（按小企业会计准则）
  
  默认科目数据（必须全部录入，注意category字段的正确赋值）：
  
  资产类(asset)：
  1001 库存现金 (debit)
  1002 银行存款 (debit)
    100201 工商银行 (debit)
    100202 建设银行 (debit)
  1122 应收账款 (debit) [aux_customer=True]
  1123 预付账款 (debit) [aux_supplier=True]
  1131 应收股利 (debit)
  1221 其他应收款 (debit)
  1401 库存商品 (debit)
  1403 原材料 (debit)
  1601 固定资产 (debit)
  1602 累计折旧 (credit)
  
  负债类(liability)：
  2202 应付账款 (credit) [aux_supplier=True]
  2203 预收账款 (credit) [aux_customer=True]
  2211 应付职工薪酬 (credit)
  2221 应交税费 (credit)
    222101 应交增值税 (credit)
      22210101 进项税额 (debit) ← 注意：进项税额余额方向是借方
      22210102 销项税额 (credit)
      22210103 已交税金 (debit)
      22210104 转出未交增值税 (credit)
    222102 未交增值税 (credit)
  2241 其他应付款 (credit)
  
  权益类(equity)：
  4001 实收资本 (credit)
  4002 资本公积 (credit)
  4101 盈余公积 (credit)
  4103 本年利润 (credit)
  4104 利润分配 (credit)
    410401 未分配利润 (credit)
  
  成本类(cost)——不参与结转：
  5001 生产成本 (debit)
  5101 制造费用 (debit)
  
  损益类(profit_loss)——期末必须结转：
  5401 主营业务成本 (debit) ← 虽然编码5开头但属于损益类
  6001 主营业务收入 (credit)
  6051 其他业务收入 (credit)
  6301 营业外收入 (credit)
  6601 销售费用 (debit)
  6602 管理费用 (debit)
  6603 财务费用 (debit)
  6711 营业外支出 (debit)
  6801 所得税费用 (debit)

3. 前端：
- 在财务管理页面（FinanceView.vue）的"财务"Tab组中新增"科目管理"子页面
- 以缩进表格展示科目（不用真正的树组件，用缩进+平铺即可，参考金蝶风格）
- 列：科目编码 | 科目名称 | 类别标签 | 余额方向 | 辅助核算标记 | 状态
- 一级科目行加粗，按level缩进显示（每级缩进24px）
- 支持"新增下级科目"（弹出模态框，上级科目自动填入，编码自动生成前缀）
- 支持编辑科目名称和属性
- 提供"初始化默认科目"按钮（仅在当前公司无科目时显示）
- 类别使用彩色标签：资产=蓝色、负债=红色、权益=紫色、成本=橙色、损益=绿色

4. 注意事项：
- 已有凭证引用的科目不允许删除或停用
- 非末级科目不允许在凭证中使用（凭证只能使用is_leaf=True的科目）
- 科目编码创建后不允许修改
- 新增子科目时，父科目的is_leaf自动改为False
- 在 models/__init__.py 中注册新模型，在 main.py 中注册新路由

【前端效果】
- 缩进表格：一级科目加粗无缩进，二级缩进24px，三级48px，四级72px
- 每行类别列显示彩色标签
- 点击行末"+"按钮弹出新增子科目对话框

【验证方法】
1. 切换到启领组织，进入科目管理
2. 点击"初始化默认科目"，确认科目列表出现标准科目
3. 展开"应交税费"，确认下级科目正确显示
4. 在"银行存款"下新增"工商银行"二级科目（100201），确认编码格式正确
5. 确认5401主营业务成本的类别标签显示为"损益"而非"成本"
6. 切换到链赛组织，确认科目列表为空（独立于启领）
7. 在链赛也初始化默认科目


────────────────────────────────────────
步骤3：会计期间管理
────────────────────────────────────────

【目标】建立会计期间（年度+月份），支持期间开关控制

【Claude Code提示词】

请在erp-4项目中实现会计期间管理功能。具体要求：

1. 后端模型（在 accounting.py 中追加）：
- AccountingPeriod 模型，字段：
  id(PK), company_id(FK->Organization), year(IntField 会计年度), period(IntField 期间1-12), 
  start_date(DateField 起始日期), end_date(DateField 截止日期), 
  is_closed(BooleanField 是否已结账,默认False), 
  closed_at(DatetimeField 结账时间,可空), 
  closed_by(FK->User 结账人,可空),
  created_at(auto_now_add)
  表名：accounting_periods
  唯一约束：(company_id, year, period)

2. 后端路由（backend/app/routers/accounting_periods.py）：
- GET /api/accounting-periods 获取期间列表（参数：company_id, year）
- POST /api/accounting-periods/init-year 批量初始化某年度的12个期间
  参数：{ company_id, year }
  逻辑：为每个月创建一条记录，start_date为每月1日，end_date为每月最后一日
- GET /api/accounting-periods/current 获取当前开放期间
  逻辑：查找最近一个is_closed=False的期间

3. 前端：在财务管理的"财务"Tab组中新增"期间管理"
- 左侧年度选择器（下拉框），右侧12个月份卡片网格
- 每个月份卡片显示：期间名（如"2026年1月"）、状态标签（开放=绿色/已结账=灰色）
- "初始化年度"按钮

【验证方法】
1. 初始化2026年度，确认12个期间正确生成
2. 所有期间状态为"开放"
3. 切换组织确认期间独立


────────────────────────────────────────
步骤4：凭证管理——录入与查询
────────────────────────────────────────

【目标】实现凭证的手动录入和查询功能

【Claude Code提示词】

请在erp-4项目中实现凭证录入和查询功能。这是财务模块最核心的功能。具体要求：

1. 后端模型（在 accounting.py 中追加）：

- Voucher（凭证主表），字段：
  id(PK), company_id(FK->Organization), 
  voucher_word(凭证字,CharField max_length=10,默认"记",可选值:记/收/付/转), 
  voucher_num(期间内序号,IntField), 
  voucher_date(凭证日期,DateField), 
  year(会计年度,IntField), period(会计期间,IntField),
  attachment_count(附件数,IntField默认0),
  status(状态,CharField: draft草稿/audited已审核/posted已过账, 默认draft),
  source_type(来源类型,CharField默认manual, 可选:manual手动/auto_receivable/auto_receipt/auto_payable/auto_payment/auto_stock_out/auto_stock_in/auto_invoice/auto_write_off/auto_transfer),
  source_id(来源单据ID,IntField可空),
  total_debit(借方合计,DecimalField 12,2), total_credit(贷方合计,DecimalField 12,2),
  creator_id(FK->User 制单人), 
  auditor_id(FK->User 审核人,可空), audited_at(DatetimeField可空),
  poster_id(FK->User 过账人,可空), posted_at(DatetimeField可空),
  remark(TextField可空), 
  created_at(auto_now_add), updated_at(auto_now)
  表名：vouchers
  唯一约束：(company_id, voucher_word, year, period, voucher_num)
  索引：(company_id, year, period), (source_type, source_id)
  
  注意：状态只有三个值 draft/audited/posted，不需要submitted

- VoucherEntry（凭证分录表），字段：
  id(PK), voucher_id(FK->Voucher, on_delete CASCADE), seq(IntField 行号),
  summary(CharField max_length=200 摘要), 
  subject_code(CharField max_length=20 科目编码), 
  subject_name(CharField max_length=100 科目名称,冗余存储避免科目改名影响历史),
  auxiliary_customer_id(FK->Customer可空 辅助核算客户), 
  auxiliary_supplier_id(FK->Supplier可空 辅助核算供应商),
  debit_amount(DecimalField 12,2 借方金额,默认0), 
  credit_amount(DecimalField 12,2 贷方金额,默认0),
  created_at(auto_now_add)
  表名：voucher_entries

2. 后端路由（backend/app/routers/vouchers.py 新建文件）：

- POST /api/vouchers 创建凭证
  请求体：{ company_id, voucher_word, voucher_date, attachment_count, remark, entries: [{summary, subject_code, debit_amount, credit_amount, auxiliary_customer_id?, auxiliary_supplier_id?}] }
  校验规则：
  a) 借方合计必须等于贷方合计（使用Decimal精确比较）
  b) 至少2条分录
  c) 每条分录的subject_code必须是当前公司的末级科目（is_leaf=True）
  d) 从voucher_date推导year和period，该期间必须存在且is_closed=False
  e) 每条分录只能填借方或贷方之一（不能同时有值，但其中一个可以为0）
  
  凭证号生成（关键，需防并发）：
  使用数据库锁确保唯一：
  在事务中执行 SELECT MAX(voucher_num) FROM vouchers WHERE company_id=? AND voucher_word=? AND year=? AND period=? FOR UPDATE
  新号 = MAX + 1（如果无记录则为1）
  
  自动补充：subject_name从AccountSubject表查询填入

- GET /api/vouchers 查询凭证列表
  参数：company_id(必填), year, period, voucher_word, status, start_date, end_date, subject_code, summary_search, source_type, offset, limit
  返回：{ items: [{id, voucher_word, voucher_num, voucher_date, first_summary(第一条分录摘要), total_debit, total_credit, status, source_type, creator_name, auditor_name}], total }

- GET /api/vouchers/{id} 获取凭证详情（含分录、创建人、审核人信息）

- PUT /api/vouchers/{id} 更新凭证（仅draft状态可改）

- DELETE /api/vouchers/{id} 删除凭证（仅draft状态可删）

3. 前端：

- 在FinanceView的"财务"Tab组最前面放"凭证管理"
- 凭证列表页面：
  筛选栏：期间选择（年+月下拉）、凭证字、状态、日期范围、摘要搜索
  表格列：凭证字号(如"记-0001") | 日期 | 摘要(第一条分录) | 借方合计 | 贷方合计 | 状态标签 | 来源 | 制单人
  状态标签颜色：draft=灰色"草稿"、audited=蓝色"已审核"、posted=绿色"已过账"

- "新增凭证"按钮打开凭证录入模态框（或页面内展开）：
  顶部行：凭证字下拉(记/收/付/转) | 日期选择器(DateInput) | 附件数(NumberInput)
  分录表格（可编辑表格）：
  | 序号 | 摘要(input) | 科目(搜索选择器) | 辅助核算(按需显示) | 借方金额(input) | 贷方金额(input) |
  
  科目选择器：下拉搜索，按编码或名称模糊匹配，只显示is_leaf=True的科目，选中后显示"编码 科目名称"
  辅助核算：如果选中的科目aux_customer=True，自动在旁边显示客户选择器；aux_supplier=True显示供应商选择器
  
  底部：借方合计 | 贷方合计 | 差额（不为0时红色显示） | 备注input | 保存按钮
  
  键盘交互：Tab键在列间跳转，最后一行输入完自动新增空行

4. 在 models/__init__.py 注册 Voucher, VoucherEntry，在 main.py 注册路由

【前端效果】
- 凭证列表整洁专业，凭证字号列用等宽字体
- 录入界面模仿专业财务软件风格
- 借贷不平衡时差额区域醒目提示

【验证方法】
1. 新增凭证：选择日期、凭证字"记"
2. 录入分录：借方银行存款1000，贷方应收账款1000（选择客户辅助核算）
3. 确认差额为0，保存成功，凭证号为"记-0001"
4. 列表中确认新凭证显示正确
5. 点击查看详情确认分录完整
6. 尝试录入借贷不平衡的凭证，确认被拒绝
7. 修改draft凭证，确认可修改
8. 尝试在已结账期间录入凭证，确认被拒绝


────────────────────────────────────────
步骤5：凭证审核与过账 + 科目余额表
────────────────────────────────────────

【目标】实现审核/反审核/过账/反过账，过账时更新科目余额

【Claude Code提示词】

请在erp-4项目中实现凭证审核过账功能和科目余额表。具体要求：

1. 后端新模型（在 accounting.py 中追加）：

- AccountBalance（科目余额表），字段：
  id(PK), company_id(FK->Organization), subject_code(CharField 科目编码),
  year(IntField), period(IntField),
  begin_debit(DecimalField 12,2 期初借方,默认0), begin_credit(DecimalField 12,2 期初贷方,默认0),
  begin_balance(DecimalField 12,2 期初余额,默认0),
  period_debit(DecimalField 12,2 本期借方发生额,默认0), 
  period_credit(DecimalField 12,2 本期贷方发生额,默认0),
  ytd_debit(DecimalField 12,2 本年累计借方,默认0), 
  ytd_credit(DecimalField 12,2 本年累计贷方,默认0),
  end_balance(DecimalField 12,2 期末余额,默认0), 
  updated_at(auto_now)
  表名：account_balances
  唯一约束：(company_id, subject_code, year, period)

2. 后端路由（在 vouchers.py 中追加）：

- POST /api/vouchers/{id}/audit 审核凭证
  校验：status必须是draft；审核人不能是制单人（user.id != voucher.creator_id）
  操作：status改为audited，记录auditor_id和audited_at

- POST /api/vouchers/{id}/unaudit 反审核
  校验：status必须是audited（不是posted）
  操作：status改回draft，清空auditor_id和audited_at

- POST /api/vouchers/batch-post 批量过账
  请求体：{ voucher_ids: [1,2,3] }
  或参数：{ company_id, year, period }（过账指定期间所有已审核凭证）
  校验：所有凭证status必须是audited，且属于同一公司
  
  过账核心逻辑（必须在事务中，使用 select_for_update）：
  a) 遍历每张凭证的每条分录
  b) 对每个(company_id, subject_code, year, period)组合：
     - 查找或创建 AccountBalance 记录（使用 select_for_update 加锁）
     - 累加 period_debit += entry.debit_amount
     - 累加 period_credit += entry.credit_amount
  c) 查询科目的 balance_direction：
     - 如果是 debit 方向（资产/成本/损益费用类）：
       end_balance = begin_balance + period_debit - period_credit
     - 如果是 credit 方向（负债/权益/损益收入类）：
       end_balance = begin_balance - period_debit + period_credit
  d) 更新 ytd_debit 和 ytd_credit（= 1月到当前期间的累计）
  e) 同时更新上级科目（非末级）的余额：
     逐级向上找parent，累加到父级科目的余额中
  f) 每张凭证 status 改为 posted，记录 poster_id 和 posted_at

- POST /api/vouchers/{id}/unpost 反过账
  校验：status必须是posted；该期间未结账
  操作：反向扣减 AccountBalance 中的 period_debit/period_credit，重算 end_balance，status改回audited

- POST /api/vouchers/batch-audit 批量审核（便利功能）
  请求体：{ voucher_ids: [1,2,3] }

3. 前端：
- 凭证列表增加多选框
- 选中后顶部出现操作按钮："批量审核" | "批量过账"
- 每条凭证行的操作列根据状态显示不同按钮：
  draft → "审核"按钮
  audited → "过账"按钮 + "反审核"按钮
  posted → "反过账"按钮

4. 在 models/__init__.py 注册 AccountBalance

【验证方法】
1. 创建凭证：借 银行存款(1002) 1000，贷 应收账款(1122) 1000
2. 审核凭证（用另一个admin账户或修改制单人），状态变为"已审核"
3. 过账凭证，状态变为"已过账"
4. 查数据库 account_balances 表：
   - 1002银行存款 period_debit=1000, end_balance=1000
   - 1122应收账款 period_credit=1000, end_balance=-1000（因为应收是借方科目，贷方增加导致余额减少）
5. 反过账，确认余额恢复为0


────────────────────────────────────────
步骤6：账簿查询
────────────────────────────────────────

【目标】实现总分类账、明细分类账和科目余额表查询

【Claude Code提示词】

请在erp-4项目中实现账簿查询功能。具体要求：

1. 后端路由（backend/app/routers/ledgers.py 新建）：

- GET /api/ledgers/general 总分类账
  参数：company_id(必填), year, start_period(默认1), end_period(默认12), subject_code(可选)
  返回逻辑：从 account_balances 查询，如不传subject_code则返回所有一级科目
  返回：[{ subject_code, subject_name, period, begin_balance, period_debit, period_credit, end_balance }]

- GET /api/ledgers/detail 明细分类账
  参数：company_id(必填), year, period(必填), subject_code(必填)
  返回逻辑：从已过账的 voucher_entries(join vouchers where status='posted') 按科目筛选，按日期+凭证号排序，逐行计算累计余额
  返回：[{ date, voucher_no(如"记-0001"), summary, debit_amount, credit_amount, direction(借/贷/平), running_balance }]
  首行为"期初余额"，末行为"本期合计"

- GET /api/ledgers/trial-balance 科目余额表（试算平衡表）
  参数：company_id(必填), year, period, level(默认1，显示到第几级)
  返回：[{ subject_code, subject_name, level, 
    begin_debit, begin_credit, period_debit, period_credit, end_debit, end_credit }]
  注意：余额需按方向拆分为借方余额和贷方余额两列
  底部合计行：all_begin_debit, all_begin_credit, ..., all_end_debit, all_end_credit
  如果 all_end_debit != all_end_credit，说明账目不平衡

2. 前端：
- 在财务Tab组中增加"账簿"子页面，内含子标签：总分类账 | 明细分类账 | 科目余额表
- 总分类账：顶部筛选（年度、期间范围、科目选择），表格按科目分组
- 明细分类账：顶部筛选（年度、期间、科目必选），表格逐笔展示
- 科目余额表：
  表头：科目编码 | 科目名称 | 期初余额(借方|贷方) | 本期发生额(借方|贷方) | 期末余额(借方|贷方)
  底部合计行
  试算平衡状态：如果借方合计=贷方合计显示绿色"平衡"，否则红色"不平衡"
  
  金额格式：右对齐，千分位，负数红色显示

【验证方法】
1. 确保已有若干过账凭证
2. 总分类账：选择当前期间，确认科目借贷发生额正确
3. 明细分类账：选择某科目，确认逐笔明细和累计余额正确
4. 科目余额表：确认试算平衡（借方合计=贷方合计）


────────────────────────────────────────
步骤7：应收管理
────────────────────────────────────────

【目标】实现应收单、收款单、收款退款单、应收核销单

【Claude Code提示词】

请在erp-4项目中实现完整的应收管理功能。注意：当前系统已有Payment模型用于简单收款，新的应收管理是独立的新体系，暂不修改现有Payment逻辑（两套并存过渡）。

重要流程说明（严格按需求文档）：
- 应收单：从销售订单下推生成
- 出纳在应收单上确认收款/退款后：
  - 确认收款 → 推送出收款单到收款单列表
  - 确认退款 → 推送出退款单到收款退款单列表
- 勾了预收款的订单 → 推送到应收核销单列表
- 凭证生成时机：期末财务操作批量生成，不是确认时立即生成

1. 后端新模型（backend/app/models/receivable.py 新建）：

- Receivable（应收单），字段：
  id(PK), company_id(FK->Organization), bill_no(唯一), bill_date(DateField),
  customer_id(FK->Customer), order_id(FK->Order 来源销售订单),
  total_amount(价税合计,Decimal 12,2), tax_rate(税率,Decimal 5,2 默认0), 
  tax_amount(税额,Decimal 12,2 默认0), amount_without_tax(不含税金额,Decimal 12,2),
  collected_amount(已收款金额,Decimal 12,2 默认0),
  uncollected_amount(未收款金额,Decimal 12,2),
  status(pending待收款/partial部分收款/collected已收款),
  voucher_id(FK->Voucher可空), voucher_word(可空), voucher_num(IntField可空),
  creator_id(FK->User), created_at, updated_at
  表名：receivables

- ReceivableEntry（应收单明细），字段：
  id(PK), receivable_id(FK), seq, product_id(FK->Product), product_name(冗余),
  quantity(IntField), unit_price(Decimal 12,2), amount(Decimal 12,2),
  tax_rate(Decimal 5,2), tax_amount(Decimal 12,2), total_amount(Decimal 12,2)
  表名：receivable_entries

- ReceiptNote（收款单——从应收单确认收款后自动推送），字段：
  id(PK), company_id(FK), bill_no(唯一), bill_date,
  customer_id(FK->Customer), receivable_id(FK->Receivable 关联应收单),
  amount(收款金额,Decimal 12,2), payment_method(CharField 收款方式),
  purpose(CharField: payment货款/prepayment预收款, 默认payment),
  confirmed_by_id(FK->User 确认人), confirmed_at(DatetimeField),
  voucher_id(FK->Voucher可空), voucher_word(可空), voucher_num(IntField可空),
  creator_id(FK->User), created_at, remark(可空)
  表名：receipt_notes

- ReceiptRefundNote（收款退款单），字段：
  id(PK), company_id(FK), bill_no(唯一), bill_date,
  customer_id(FK->Customer), receivable_id(FK->Receivable),
  original_receipt_id(FK->ReceiptNote 原收款单,可空),
  amount(退款金额,Decimal 12,2 正数), refund_method(CharField),
  confirmed_by_id(FK->User), confirmed_at,
  voucher_id(FK->Voucher可空), voucher_word(可空), voucher_num(IntField可空),
  creator_id(FK->User), created_at, remark(可空)
  表名：receipt_refund_notes

- ReceivableWriteOff（应收核销单——预收款冲应收），字段：
  id(PK), company_id(FK), write_off_no(唯一), write_off_date,
  customer_id(FK->Customer),
  receivable_id(FK->Receivable 被核销的应收单),
  prepayment_receipt_id(FK->ReceiptNote 用于核销的预收款单),
  amount(核销金额,Decimal 12,2),
  voucher_id(FK->Voucher可空), voucher_word(可空), voucher_num(IntField可空),
  creator_id(FK->User), created_at
  表名：receivable_write_offs

2. 后端路由（backend/app/routers/receivables.py 新建）：

- POST /api/receivables/generate-from-order 从销售订单生成应收单
  参数：{ order_id, company_id }
  逻辑：读取订单及明细，按售价*数量生成应收单及明细
  校验：订单类型必须是CREDIT或CASH；该订单尚未生成过应收单

- GET /api/receivables 应收单列表
  参数：company_id, customer_id, status, date_range, offset, limit

- GET /api/receivables/{id} 应收单详情

- POST /api/receivables/{id}/confirm-collection 确认收款（出纳操作）
  参数：{ amount, payment_method }
  逻辑：
  a) 校验收款金额不超过未收款金额
  b) 自动创建一条ReceiptNote记录（已确认状态）
  c) 更新应收单的collected_amount和status
  返回：创建的收款单信息

- POST /api/receivables/{id}/confirm-refund 确认退款（出纳操作）
  参数：{ amount, refund_method }
  逻辑：自动创建一条ReceiptRefundNote记录

- POST /api/receivable-write-offs 创建应收核销单
  参数：{ receivable_id, prepayment_receipt_id, amount, company_id }
  逻辑：用预收款冲抵应收单

- GET /api/receipt-notes 收款单列表（已确认收款的记录）
- GET /api/receipt-refund-notes 收款退款单列表
- GET /api/receivable-write-offs 应收核销单列表

- POST /api/receipt-notes/batch-generate-vouchers 【期末操作】批量生成收款凭证
  参数：{ company_id, year, period } 或 { receipt_note_ids: [...] }
  逻辑：遍历该期间所有未生成凭证的收款单，为每一张生成凭证：
  借：银行存款 {收款金额}
  贷：应收账款-{客户} {收款金额}
  生成后回写 receipt_note.voucher_id/voucher_word/voucher_num

- POST /api/receipt-refund-notes/batch-generate-vouchers 【期末操作】批量生成退款凭证
- POST /api/receivable-write-offs/batch-generate-vouchers 【期末操作】批量生成核销凭证

3. 前端：

- FinanceView中"应收应付"Tab组，"应收管理"Tab内有子标签：
  应收单 | 收款单 | 收款退款单 | 应收核销

- 应收单列表：
  列：单据编号、日期、客户、总金额、已收金额、未收金额、状态、凭证字号（有凭证时蓝色链接）
  操作按钮：确认收款(出纳)、确认退款、查看详情
  入口：在销售订单的操作列增加"生成应收单"按钮

- 收款单列表：
  列：单据编号、日期、客户、收款金额、收款方式、关联应收单号、凭证字号
  顶部"期末生成凭证"按钮：选择期间后批量为未生成凭证的收款单生成凭证

- 收款退款单列表：类似收款单列表
- 应收核销列表：类似，显示核销的应收单号和预收款单号

4. 注意：
- 现有FinancePaymentsPanel.vue保留不动（旧收款记录Tab保留过渡）
- 新应收体系不操作Customer.balance（避免与旧系统冲突，过渡期后再统一）
- 所有列表中有凭证的记录，凭证字号列显示蓝色可点击文字

【前端效果】
- 应收单列表每行有收款进度条（已收/总额的百分比）
- "确认收款"按钮蓝色醒目，"确认退款"按钮红色
- "期末生成凭证"按钮在收款单列表顶部右侧
- 凭证字号列，有凭证的显示蓝色可点击链接（如"记-0003"），无凭证的显示"-"

【验证方法】
1. 创建一笔CREDIT类型销售订单
2. 在应收管理中为该订单"生成应收单"
3. 出纳点击"确认收款"，输入金额和收款方式
4. 确认收款单列表中出现该记录
5. 进行"期末生成凭证"操作，确认凭证生成成功
6. 在收款单列表确认凭证字号列显示了对应凭证
7. 在凭证管理中搜索该凭证，确认科目和金额正确
8. 测试退款和核销流程


────────────────────────────────────────
步骤8：应付管理
────────────────────────────────────────

【目标】实现应付单、付款单、付款退款单（结构与应收对称）

【Claude Code提示词】

请在erp-4项目中实现应付管理功能，结构与步骤7的应收管理对称。

重要流程（严格按需求）：
- 应付单：从采购订单下推生成
- 出纳确认付款后 → 推送到付款单列表
- 出纳确认退款后 → 推送到付款退款单列表
- 凭证生成：期末财务操作批量生成

1. 后端新模型（backend/app/models/payable.py 新建）：

- Payable（应付单）
- PayableEntry（应付单明细）——注意利用现有PurchaseOrderItem中已有的tax_rate/tax_inclusive_price/tax_exclusive_price
- PaymentNote（付款单）
- PaymentRefundNote（付款退款单）

字段设计与应收管理对称，将customer改为supplier即可。

2. 后端路由（backend/app/routers/payables.py 新建）：

与应收管理对称的接口：
- POST /api/payables/generate-from-po 从采购订单生成应付单
- GET /api/payables 应付单列表
- POST /api/payables/{id}/confirm-payment 确认付款
- POST /api/payables/{id}/confirm-refund 确认退款
- GET /api/payment-notes 付款单列表
- GET /api/payment-refund-notes 付款退款单列表
- POST /api/payment-notes/batch-generate-vouchers 【期末操作】批量生成付款凭证
- POST /api/payment-refund-notes/batch-generate-vouchers 【期末操作】批量生成退款凭证

3. 前端：
- 应付管理Tab内子标签：应付单 | 付款单 | 付款退款单
- 现有FinancePayablesPanel.vue保留（旧采购付款Tab过渡）
- 在采购订单页面增加"生成应付单"操作按钮

【验证方法】
1. 创建采购订单并收货
2. 生成应付单，确认金额含税额
3. 确认付款，确认付款单列表出现记录
4. 期末生成凭证，确认凭证科目正确（借 应付账款，贷 银行存款）


────────────────────────────────────────
步骤9：供应链单据——销售出库单与采购入库单
────────────────────────────────────────

【目标】实现出库单和入库单，以及它们与应收单/应付单的联合生成

【Claude Code提示词】

请在erp-4项目中实现销售出库单和采购入库单。

关键说明：根据需求图，销售订单会同时生成"销售出库单"和"应收单"两种单据；采购订单会同时生成"采购入库单"和"应付单"两种单据。因此这一步的"从订单生成"操作应同时创建两种单据。

1. 后端新模型（backend/app/models/stock_document.py 新建）：

- StockOutDocument（销售出库单），字段：
  id(PK), company_id(FK), doc_no(唯一), doc_date(DateField),
  order_id(FK->Order), customer_id(FK->Customer), warehouse_id(FK->Warehouse),
  total_cost_amount(成本金额合计,Decimal 12,2 用于生成凭证),
  total_sale_amount(销售金额合计,Decimal 12,2 仅展示参考),
  status(draft/confirmed),
  voucher_id(FK->Voucher可空), voucher_word(可空), voucher_num(可空),
  receivable_id(FK->Receivable可空 关联的应收单),
  creator_id, created_at
  表名：stock_out_documents

- StockOutDocumentEntry（出库单明细），字段：
  id(PK), document_id(FK), seq, product_id(FK), product_name(冗余),
  quantity, cost_price(从WarehouseStock.weighted_cost取), cost_amount,
  sale_price(参考), sale_amount(参考)
  表名：stock_out_document_entries

- StockInDocument（采购入库单），字段：
  类似出库单，supplier_id替代customer_id，purchase_order_id替代order_id，
  payable_id关联应付单
  表名：stock_in_documents

- StockInDocumentEntry（入库单明细），字段包含tax_rate, tax_amount
  表名：stock_in_document_entries

2. 后端路由（backend/app/routers/stock_documents.py 新建）：

- POST /api/stock-documents/generate-from-order 从销售订单生成出库单+应收单
  参数：{ order_id, company_id }
  逻辑：
  a) 读取已发货的订单明细
  b) 查询每个商品的加权平均成本（WarehouseStock.weighted_cost）
  c) 创建 StockOutDocument 及明细（成本金额 = weighted_cost * quantity）
  d) 同时调用应收单生成逻辑（步骤7），创建Receivable
  e) 将两者关联（stock_out_document.receivable_id = receivable.id）
  校验：订单已发货（shipping_status=completed或partial），且未生成过出库单

- POST /api/stock-documents/generate-from-po 从采购订单生成入库单+应付单
  参数：{ purchase_order_id, company_id }
  类似逻辑

- POST /api/stock-out-documents/{id}/confirm 确认出库单
  逻辑：立即生成出库凭证（这个是确认时即时生成，不是期末）：
  借：主营业务成本(5401) {total_cost_amount}
  贷：库存商品(1401) {total_cost_amount}
  注意凭证金额是成本金额！

- POST /api/stock-in-documents/{id}/confirm 确认入库单
  逻辑：立即生成入库凭证：
  借：库存商品(1401) {不含税金额}
  贷：应付账款(2202)-{供应商} {不含税金额}
  （如果有税额，还需加一行：借 应交税费-进项税额）

- GET /api/stock-out-documents 出库单列表
- GET /api/stock-in-documents 入库单列表
- GET /api/stock-out-documents/{id}/pdf 导出单张PDF
- POST /api/stock-out-documents/batch-pdf 批量导出PDF（ZIP）
- 入库单同理

3. PDF套打实现（24cm * 14cm）：
- 使用reportlab库，在 requirements.txt 添加 reportlab>=4.0
- 新建 backend/app/services/pdf_service.py
- 纸张尺寸：24cm*14cm = 680pt*397pt
- 中文字体：将字体文件放入 backend/app/static/fonts/ 或在Dockerfile中安装文泉驿
- PDF内容：公司名称、单据编号+日期、客户/供应商、仓库、明细表格、合计金额（含大写）、签名区

4. 前端：
- 在销售订单列表增加"生成出库单/应收单"操作按钮（一个按钮同时生成两个单据）
- 在采购订单列表增加"生成入库单/应付单"操作按钮
- 出入库单列表可放在现有的"出入库日志"Tab旁边，或新增"供应链单据"Tab
- 列表支持多选后"批量导出PDF"

【前端效果】
- 销售订单操作列新增"生成出库单"按钮，点击后Toast提示"已生成出库单 XXX 和应收单 XXX"
- 出库单列表中显示关联的应收单号（可点击跳转）

【验证方法】
1. 创建CREDIT销售订单并完成发货
2. 点击"生成出库单/应收单"，确认同时生成了两种单据
3. 确认出库单的成本金额来自加权平均成本
4. 确认出库单上，确认自动生成了凭证（借 主营业务成本，贷 库存商品）
5. 导出出库单PDF，确认尺寸24*14cm
6. 批量导出多张，确认下载ZIP
7. 对采购入库单执行同样验证


────────────────────────────────────────
步骤10：期末处理（凭证批量生成 + 结转损益 + 期末结账）
────────────────────────────────────────

【目标】实现期末批量生成凭证、结转损益和期末结账

【Claude Code提示词】

请在erp-4项目中实现期末处理功能。这是将业务数据转化为会计数据的关键步骤。

1. 后端路由（backend/app/routers/period_end.py 新建）：

- GET /api/period-end/pending-vouchers 查看待生成凭证的单据统计
  参数：{ company_id, year, period }
  返回：{ 
    receipt_notes_count: 5,      // 待生成凭证的收款单数
    receipt_refund_notes_count: 1, // 待生成凭证的退款单数
    write_offs_count: 2,          // 待生成凭证的核销单数
    payment_notes_count: 3,       // 待生成凭证的付款单数
    payment_refund_notes_count: 0,
    invoices_count: 4             // 待生成凭证的发票数
  }

- POST /api/period-end/batch-generate-vouchers 一键批量生成所有待生成凭证的单据
  参数：{ company_id, year, period }
  逻辑：依次为以下单据生成凭证（每张单据生成一张凭证）：
  
  a) 收款单凭证：
     借：银行存款(1002) {收款金额}
     贷：应收账款(1122)-{客户辅助} {收款金额}
  
  b) 收款退款单凭证（红字/反向）：
     借：应收账款(1122)-{客户辅助} {退款金额}
     贷：银行存款(1002) {退款金额}
  
  c) 应收核销单凭证：
     借：预收账款(2203)-{客户辅助} {核销金额}
     贷：应收账款(1122)-{客户辅助} {核销金额}
  
  d) 付款单凭证：
     借：应付账款(2202)-{供应商辅助} {付款金额}
     贷：银行存款(1002) {付款金额}
  
  e) 付款退款单凭证（反向）：
     借：银行存款(1002) {退款金额}
     贷：应付账款(2202)-{供应商辅助} {退款金额}
  
  所有自动生成的凭证：status=draft，需要财务审核后才能过账
  source_type标记来源（如auto_receipt/auto_payment等）
  回写各单据的voucher_id/voucher_word/voucher_num
  
  返回：{ generated_count: 15, voucher_ids: [...] }

- POST /api/period-end/transfer-profit 结转损益
  参数：{ company_id, year, period }
  逻辑：
  a) 查询该期间所有损益类科目（category='profit_loss'，包括5401主营业务成本）的科目余额
  b) 对每个有余额的损益科目生成结转分录：
     - 贷方余额科目（收入类，如6001）：
       借 该科目 余额金额，贷 4103本年利润 余额金额
     - 借方余额科目（费用/成本类，如5401/6601）：
       借 4103本年利润 余额金额，贷 该科目 余额金额
  c) 合并所有"本年利润"的借贷，生成一张凭证（凭证字为"转"）
  d) source_type = 'auto_transfer'
  校验：该期间所有凭证必须已过账（无draft/audited状态的凭证）

- GET /api/period-end/check 结账前检查
  参数：{ company_id, year, period }
  返回检查清单：[
    { item: "所有凭证已过账", passed: bool, detail: "有N张未过账" },
    { item: "损益已结转", passed: bool, detail: "6001科目余额不为0" },
    { item: "试算平衡", passed: bool, detail: "借方合计与贷方合计差额X" },
    { item: "前期已结账", passed: bool }
  ]

- POST /api/period-end/close 期末结账
  校验：所有检查项通过
  逻辑：
  a) 创建下期期初余额 = 本期期末余额（复制account_balances的end_balance到下期的begin_balance）
  b) 标记本期间 is_closed = True
  c) 如果是第12期（年度结账）：
     生成"本年利润转利润分配"凭证：借4103本年利润，贷410401利润分配-未分配利润

- POST /api/period-end/unclose 反结账
  校验：下一期间未结账；需admin权限
  逻辑：删除下期期初余额记录，标记本期 is_closed = False

2. 前端：
- 在财务Tab组新增"期末处理"子页面
- 界面分区：
  a) 期间选择区：年度+月份下拉
  b) 批量生成凭证区：
     显示各类待生成凭证数量统计
     "一键生成凭证"按钮 → 执行后显示"已生成N张凭证"
  c) 结转损益区：
     "结转损益"按钮
  d) 期末结账区：
     "结账前检查"按钮 → 显示检查清单（每项绿色对勾或红色叉号）
     "执行结账"按钮（所有检查通过才可用）
  e) 反结账区：
     "反结账"按钮（需二次确认）

3. 完整的期末操作流程（应在界面上以步骤引导展示）：
  第一步：生成凭证（将收付款等业务单据转为会计凭证）
  第二步：审核凭证（转到凭证管理页面批量审核）
  第三步：过账凭证（批量过账）
  第四步：结转损益（生成结转凭证，再审核过账）
  第五步：结账前检查
  第六步：执行结账

【验证方法】
1. 确保当前期间有若干已确认的收款单、付款单等
2. 在期末处理页面查看待生成凭证统计
3. 点击"一键生成凭证"，确认凭证生成成功
4. 到凭证管理批量审核这些凭证，再批量过账
5. 执行"结转损益"，确认生成了结转凭证
6. 审核+过账结转凭证
7. 执行"结账前检查"，确认所有项目通过
8. 执行结账
9. 确认期间状态变为"已结账"
10. 尝试在已结账期间录入凭证，应被拒绝
11. 检查下一期间的期初余额是否等于本期期末余额


────────────────────────────────────────
步骤11：财务报表（资产负债表与利润表）
────────────────────────────────────────

【目标】实现资产负债表和利润表

【Claude Code提示词】

请在erp-4项目中实现资产负债表和利润表。

1. 后端服务（backend/app/services/report_service.py 新建）：

采用简化的公式引擎，报表项目与科目的映射硬编码在代码中（适合轻量级系统）：

def generate_balance_sheet(company_id, year, period):
  从account_balances查询各科目期末余额，按以下结构组织：
  
  资产：
    流动资产：
      货币资金 = 1001期末余额 + 1002期末余额
      应收账款 = 1122期末借方余额（贷方余额返回0）
      预付款项 = 1123期末借方余额
      存货 = 1401期末余额 + 1403期末余额
      流动资产合计 = 以上之和
    非流动资产：
      固定资产 = 1601期末余额 - 1602期末余额（减累计折旧）
      非流动资产合计
    资产总计 = 流动资产合计 + 非流动资产合计
  
  负债和所有者权益：
    流动负债：
      应付账款 = 2202期末贷方余额
      预收款项 = 2203期末贷方余额
      应交税费 = 2221期末贷方余额
      流动负债合计
    所有者权益：
      实收资本 = 4001期末贷方余额
      未分配利润 = 4104期末贷方余额 + 4103期末贷方余额
      所有者权益合计
    负债和所有者权益总计
  
  校验：资产总计 == 负债和所有者权益总计

def generate_income_statement(company_id, year, period):
  营业收入 = 6001本年累计贷方 - 6001本年累计借方
  营业成本 = 5401本年累计借方 - 5401本年累计贷方
  营业毛利 = 收入 - 成本
  销售费用 = 6601本年累计借方 - 6601本年累计贷方
  管理费用 = 6602同上
  财务费用 = 6603同上
  营业利润 = 毛利 - 三费
  营业外收入 = 6301
  营业外支出 = 6711
  利润总额 = 营业利润 + 营业外收入 - 营业外支出
  所得税费用 = 6801
  净利润 = 利润总额 - 所得税费用

2. 后端路由（在 ledgers.py 追加）：
- GET /api/reports/balance-sheet
- GET /api/reports/income-statement
  支持导出Excel

3. 前端：在账簿子页面增加标签：资产负债表 | 利润表
- 资产负债表：标准左右或上下布局，合计行加粗
- 利润表：项目名 | 本期金额 | 本年累计
- 支持导出Excel

【验证方法】
1. 确保已有过账凭证
2. 生成资产负债表，确认资产=负债+权益
3. 生成利润表，确认收入-成本-费用=净利润


────────────────────────────────────────
步骤12：发票管理
────────────────────────────────────────

【目标】实现增值税发票管理

【Claude Code提示词】

请在erp-4项目中实现发票管理功能。

流程说明（按需求文档）：商务根据应收单列表推送开票明细到发票管理，财务开票后审单，期末操作自动获取成本（不含税金额），然后生成凭证。

1. 后端新模型（backend/app/models/invoice.py 新建）：

- Invoice（发票主表），字段：
  id(PK), company_id(FK), bill_no(系统管理编号,唯一),
  invoice_type(类型: vat_special专票/vat_general普票),
  invoice_code(发票代码,可空), invoice_number(发票号码,可空),
  invoice_date(开票日期),
  customer_id(FK->Customer), receivable_id(FK->Receivable 关联应收单,可空),
  total_amount(价税合计), amount_without_tax(不含税金额), tax_amount(税额), tax_rate(税率),
  status(draft草稿/reviewed已审单/voucher_generated已生成凭证),
  voucher_id(FK->Voucher可空), voucher_word(可空), voucher_num(可空),
  reviewer_id(FK->User可空), reviewed_at(可空),
  creator_id, created_at, remark(可空)
  表名：invoices

- InvoiceEntry（发票明细）
  表名：invoice_entries

2. 后端路由（backend/app/routers/invoices.py）：
- POST /api/invoices/generate-from-receivable 从应收单生成发票
- GET /api/invoices 发票列表（支持按invoice_type筛选）
- PUT /api/invoices/{id} 更新（补充发票代码号码）
- POST /api/invoices/{id}/review 财务审单
- POST /api/invoices/batch-generate-vouchers 期末批量生成凭证

3. 前端：发票管理Tab，子标签：增值税专用发票 | 增值税普通发票

【验证方法】
1. 从应收单生成专用发票
2. 补充发票代码号码
3. 财务审单
4. 期末生成凭证


────────────────────────────────────────
步骤13：凭证套打（PDF批量导出）
────────────────────────────────────────

【目标】实现凭证的PDF批量导出（24*14cm）

【Claude Code提示词】

请在erp-4项目中实现凭证套打功能。

1. 后端（在 pdf_service.py 中追加）：

- generate_voucher_pdf(voucher_id) -> bytes
  纸张：24cm*14cm（680pt*397pt）
  布局：
    第一行：公司名称（居中大号字体）
    第二行："记账凭证"（居中）
    第三行：凭证字号（如"记 字第 0001 号"）| 日期 | 附件数
    分录表格：| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
    合计行：合计金额大写（如"壹仟元整"）
    签名区：制单人 | 审核人 | 记账人

- generate_voucher_pdfs_zip(voucher_ids) -> bytes 批量生成ZIP

- amount_to_chinese(amount) 金额大写转换

2. 后端路由（在 vouchers.py 追加）：
- GET /api/vouchers/{id}/pdf
- POST /api/vouchers/batch-pdf { voucher_ids: [...] }

3. 中文字体：在Dockerfile中安装 fonts-wqy-zenhei 或将字体文件放入static/fonts/

4. 前端：凭证列表增加"导出PDF"按钮（单张和批量）

【验证方法】
1. 导出单张凭证PDF，确认24*14cm尺寸
2. 确认内容完整（公司名、分录、金额大写）
3. 批量导出，确认ZIP包内容正确


════════════════════════════════════════
第六部分：核心数据表结构汇总
════════════════════════════════════════

新增数据表（共25张）：

基础表（3张）：
1. organizations — 组织/公司
2. account_subjects — 会计科目
3. accounting_periods — 会计期间

总账表（3张）：
4. vouchers — 凭证主表
5. voucher_entries — 凭证分录表
6. account_balances — 科目余额表

应收表（5张）：
7. receivables — 应收单
8. receivable_entries — 应收单明细
9. receipt_notes — 收款单
10. receipt_refund_notes — 收款退款单
11. receivable_write_offs — 应收核销记录

应付表（4张）：
12. payables — 应付单
13. payable_entries — 应付单明细
14. payment_notes — 付款单
15. payment_refund_notes — 付款退款单

供应链表（4张）：
16. stock_out_documents — 销售出库单
17. stock_out_document_entries — 出库单明细
18. stock_in_documents — 采购入库单
19. stock_in_document_entries — 入库单明细

发票表（2张）：
20. invoices — 发票主表
21. invoice_entries — 发票明细

现有表修改（约15张增加company_id字段）


════════════════════════════════════════
第七部分：完整的业务数据流图
════════════════════════════════════════

以下是需求文档中完整的数据流转关系：

【销售方向】
销售订单(已发货) ──生成──> 销售出库单 ──确认──> 出库凭证（按成本金额，即时生成）
                  ──生成──> 应收单 ──出纳确认收款──> 收款单 ──期末──> 收款凭证
                                    ──出纳确认退款──> 收款退款单 ──期末──> 退款凭证
                                    ──勾选预收款──> 应收核销单 ──期末──> 核销凭证
                  ──推送开票──> 发票(专票/普票) ──审单──> ──期末──> 发票凭证

【采购方向】
采购订单(已收货) ──生成──> 采购入库单 ──确认──> 入库凭证（即时生成）
                  ──生成──> 应付单 ──出纳确认付款──> 付款单 ──期末──> 付款凭证
                                    ──出纳确认退款──> 付款退款单 ──期末──> 退款凭证

【期末流程】
第一步：批量生成凭证（收款/付款/核销/发票 → 凭证，status=draft）
第二步：审核所有凭证（draft → audited）
第三步：过账所有凭证（audited → posted，更新科目余额表）
第四步：结转损益（损益科目余额 → 本年利润）
第五步：结账前检查
第六步：期末结账（锁定期间，生成下期期初余额）


════════════════════════════════════════
第八部分：关键技术决策建议
════════════════════════════════════════

1. 凭证生成时机严格按需求区分
   - 即时生成：销售出库凭证、采购入库凭证（确认时）
   - 期末批量：收款凭证、付款凭证、核销凭证、发票凭证、结转凭证

2. 科目余额表是性能关键
   不要每次从凭证分录实时汇总，维护预计算的余额表，过账时增量更新。

3. 多组织用逻辑隔离
   所有表加company_id字段，请求头携带X-Company-Id，中间件自动注入过滤。

4. 凭证号使用数据库锁保证唯一
   在事务中SELECT ... FOR UPDATE获取当前最大号，防止并发重号。

5. 新旧系统平滑过渡
   保留现有Payment体系不动，新ReceiptNote体系独立运行，两套并存过渡。

6. 金额精度
   所有金额使用 DecimalField(max_digits=12, decimal_places=2)。

7. 5401主营业务成本归入损益类
   虽然编码以5开头，但它是损益性质科目，期末必须结转到本年利润。

8. PDF套打使用reportlab
   单一Python库即可完成，无需额外服务。


════════════════════════════════════════
第九部分：注意事项与风险提示
════════════════════════════════════════

1. 会计专业性：开发过程中需有会计人员验证科目设置、凭证模板、报表勾稽关系。

2. 数据迁移：历史数据需要回填company_id，建议设置一个"财务模块启用日期"，此前数据不纳入新体系。

3. 税率处理：现有PurchaseOrderItem已有tax_rate(默认13%)，新开发需与此保持一致。不同商品可能有不同税率（13%/9%/6%/0%）。

4. 并发安全：凭证过账、余额更新、凭证号生成都需要使用数据库事务和行锁。

5. 新旧系统过渡期：
   - 旧的"应收管理"Tab（FinancePaymentsPanel）和"应付管理"Tab（FinancePayablesPanel）保留
   - 新的应收应付体系独立运行
   - Customer.balance暂不与新体系联动
   - 过渡期结束后再统一迁移


════════════════════════════════════════
附录：会计科目初始化参考
════════════════════════════════════════

资产类(category=asset, balance_direction=debit)：
1001 库存现金
1002 银行存款
  100201 工商银行
  100202 建设银行
1122 应收账款 [aux_customer=True]
1123 预付账款 [aux_supplier=True]
1131 应收股利
1221 其他应收款
1401 库存商品
1403 原材料
1601 固定资产
1602 累计折旧 (balance_direction=credit)

负债类(category=liability, balance_direction=credit)：
2202 应付账款 [aux_supplier=True]
2203 预收账款 [aux_customer=True]
2211 应付职工薪酬
2221 应交税费
  222101 应交增值税
    22210101 进项税额 (balance_direction=debit)
    22210102 销项税额
    22210103 已交税金 (balance_direction=debit)
    22210104 转出未交增值税
  222102 未交增值税
2241 其他应付款

权益类(category=equity, balance_direction=credit)：
4001 实收资本
4002 资本公积
4101 盈余公积
4103 本年利润
4104 利润分配
  410401 未分配利润

成本类(category=cost, balance_direction=debit)——不参与期末结转：
5001 生产成本
5101 制造费用

损益类(category=profit_loss)——期末结转至本年利润：
5401 主营业务成本 (balance_direction=debit) ← 编码5开头但属损益类
6001 主营业务收入 (balance_direction=credit)
6051 其他业务收入 (balance_direction=credit)
6301 营业外收入 (balance_direction=credit)
6601 销售费用 (balance_direction=debit)
6602 管理费用 (balance_direction=debit)
6603 财务费用 (balance_direction=debit)
6711 营业外支出 (balance_direction=debit)
6801 所得税费用 (balance_direction=debit)


报告完毕。